GameMarket (fp-pl)

Открытые развилки и вопросы для решения

Дата: 17.06.2026   •   Статус: Фаза 0 (проектирование)   •   Проект: маркетплейс цифровых игровых товаров (FunPay/Playerok + Kupikod/GGSel)

Документ фиксирует решения, уже принятые по архитектуре, и собирает открытые вопросы, которые требуют выбора со стороны бизнеса/владельца. По каждой развилке приведены варианты, плюсы/минусы и рекомендация. Поля «Решение / комментарий» — для фиксации финального выбора.

1. Уже зафиксированные решения

| Тема | Решение |
| --- | --- |
| Стек | TypeScript-монорепо (pnpm + Turborepo): NestJS (API) + Next.js (фронт, SSR/SEO) + PostgreSQL/Prisma + Redis/BullMQ + Socket.IO + S3/MinIO |
| Модель продукта | Гибрид на одном ядре: P2P-эскроу (как FunPay/Playerok) + авто-выдача/пополнения (как Kupikod/GGSel) как стратегии выдачи одного заказа |
| Деньги | Двойная бухгалтерия (ledger), append-only, идемпотентность, эскроу-счёт — самый строгий модуль |
| SEO | SSR/ISR всех публичных страниц — органика главный канал лидеров рынка |
| Первый шаг | Сначала максимальная плановая архитектура (12 документов в docs/), код — следующим этапом |

2. Открытые развилки (нужно решение)

2.1. Модель комиссии

Сколько и с кого берём комиссию со сделки — главный рычаг дохода.

| Вариант | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- |
| Одинарная (только с продавца) — как FunPay | Привычно продавцам, проще цена для покупателя | Ниже доход с одной сделки |
| Двойная (с продавца и покупателя) — как Playerok | Выше доход, гибкость | Цена «кусается», возможен отток к конкурентам |

Рекомендация: Архитектура (FeeRule) поддерживает обе и разные ставки по категориям. Нужен дефолт на старте.

Решение / комментарий: ______________________________________________________________________

2.2. Платёжный провайдер (ввод/вывод денег)

Рынок «серый» и подвижный. Определяет, какую первую реализацию PaymentProvider пишем в Фазе 2.

| Вариант | Комментарий |
| --- | --- |
| СБП / карты (ЮKassa и аналоги) | Массовость, удобство, но требует юрлица и комплаенса |
| Криптовалюта (USDT и пр.) | Обходит ограничения, популярно в нише, выше порог входа для части аудитории |
| Card-to-card / P2P-переводы | Гибко, но выше риск и ручной труд |
| Несколько сразу | Шире охват, но дольше старт |

Рекомендация: Стартовать с одного провайдера через абстракцию, остальные добавлять без изменения ядра.

Решение / комментарий: ______________________________________________________________________

2.3. Юрисдикция и легал

Влияет на KYC, налоги, договор-оферту, доступ к платёжным провайдерам. Playerok вынесен в Казахстан не случайно.

| Вариант | Комментарий |
| --- | --- |
| РФ (юрлицо/ИП) | Проще локальные платежи, но регуляторные риски по «серому» ассортименту |
| Казахстан / др. СНГ | Модель Playerok: мягче регулирование, доступ к зарубежным платежам |
| Зарубежная юрисдикция | Гибкость по платежам/крипте, сложнее с локальными методами и поддержкой |

Рекомендация: Решение бизнес-уровня; архитектура нейтральна (KYC-уровни и оферта конфигурируемы).

Решение / комментарий: ______________________________________________________________________

2.4. Стартовая вертикаль (ниша входа)

Бить во всё сразу размазывает усилия и ликвидность. Отчёт: окно входа — не лобовая конкуренция с FunPay, а узкая вертикаль / Telegram-нативность / B2B.

| Вариант | Комментарий |
| --- | --- |
| Аккаунты + валюта 1–2 популярных игр | Быстро набрать ликвидность в узкой нише, потом расширять |
| Пополнения/донат (высокая маржа) | Сегмент Kupikod/GGSel, но завязан на внешние интеграции |
| Telegram-нативная площадка | Дифференциатор по дистрибуции, ниже стоимость входа |
| Широкий охват сразу | Дольше до ликвидности, выше риск распыления |

Рекомендация: Выбрать 1 узкую вертикаль для набора ликвидности; архитектура уже расширяема на все сегменты.

Решение / комментарий: ______________________________________________________________________

2.5. Жёсткость антискама (маскирование контактов в чате)

Баланс между защитой комиссии (не давать увести сделку мимо эскроу) и лояльностью честных продавцов.

| Вариант | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- |
| Жёстко (block) — не пропускать контакты | Максимум защиты комиссии и покупателя | Раздражает честных, трение в общении |
| Мягко (mask/flag) — скрывать/помечать | Меньше трения, сигнал в антифрод | Часть сделок всё же уходит мимо |
| Гибко по уровню доверия | Послабления верифицированным/высокорейтинговым | Сложнее настройка правил |

Рекомендация: Настраиваемые уровни (system_setting) + послабления для проверенных. Нужен дефолт на старте.

Решение / комментарий: ______________________________________________________________________

3. Дополнительные вопросы (всплывут по ходу)

Не блокируют старт, но их стоит зафиксировать заранее:

Провайдер пополнений Steam/донат — какой интегрируем первым (Фаза 5).

Валюта старта (RUB?) и когда включать мультивалютность.

Бренд: название, домен, логотип, тон коммуникации.

Мобильное приложение и/или Telegram Mini App — приоритет и сроки.

Гарантийные периоды и холды выплат по категориям (конкретные числа для антифрода).

KYC-уровни: что и когда требуем у продавцов (для повышенных лимитов/выплат).

Лимиты сумм/частоты операций по уровням доверия — конкретные пороги.

Хостинг/инфраструктура: где разворачиваем (один VPS → managed → K8s).

Команда, бюджет и желаемые сроки запуска MVP — влияет на темп фаз.

Поддержка/арбитраж: кто и как разбирает споры на старте (ручной процесс).

4. Следующий шаг (выбрать направление)

| Вариант | Что делаем |
| --- | --- |
| A. Разобрать развилки | Зафиксировать ответы по разделу 2 → обновить архитектурные документы |
| B. Перейти к коду (Фаза 0) | Установить Node.js + pnpm (сейчас в системе их нет), собрать каркас монорепо |
| C. Углубить раздел | Например, перенести доменную модель (docs/02) в реальную Prisma-схему |

Примечание: Node.js и pnpm в системе пока не установлены (есть Python 3.9 и git). Установка — первый технический шаг перед написанием кода.